作成日：     2023       年   11   月   1   日

■ 概要

| 議題 | 週次定例進捗会議 |
| --- | --- |
| 開催日 | 2023年11月1日（水）16:00 - 17:00 |
| 場所 | 2F C会議室 |
| 出席者 | 高橋、田中、菊池 |
| 次回予定 | 記載なし |
| 次回開催場所 | 記載なし |
| 決定事項 | - 菊池さんの遅延している予約機能の後続作業である画面設計書の執筆について、高橋さんがヘルプに入ること。 |
| 宿題事項 | - 田中さんは現在の作業をそのまま進めること。 |

■ 議事（敬称略）
[高橋] 今日 は 鈴木 さ ん が 研 修 の た め 不 在 です 。それ 以 外 の 皆 さ ん は 揃っ て いる の で 今 週 の 習字 定例 進 捗 会 を 始め て いきましょう 。 それぞれ進 捗 の 報 告 を お 願 い し ます まず 高橋 さ ん から お 願 い し ます
[田中] 。はい。私 は 先 週 末 時 点 で 依頼 が 来 て い た 10 機 能 分 に つい て レ ビュー を 実 施 中 です。 現 時 点 で 10 件 中 7 件 管 理 を し て い て 、今週 中 に 全 て 管 理 を する 予 定 です。 追 加 で レ ビュー 依頼 が なけれ ば 、来週 から は 手 開け に なり そう です。
[高橋] 順 調 です ね 了解 です で は 菊池 さ ん お 願 い し ます は
[菊池] い 先 週 から 引き 続き予 約 機 能 を 設 計 中 です 先 週 末体 調 不 良 で お 休み を いただい て い た こと も あり スケジュール と し て は 予 定 から 二 日 程 度 遅 延 する 見 込み です。
[高橋] 体 調 は 良く なり ま し た か
[菊池] 。はい。おかげ さ ま で 良く なり ま し た
[高橋] 。 遅 延 し て る と の こと です が 今 実 施 し て もらっ て いる 役 機 能 の 後 続 の 作 業 は 何 です か
[菊池] この 後 は 画 面 設 計 書 を 執 筆 する 予 定 です
[高橋] 。画面 設 計 書 です ね 。それ で あ れ ば 画 面 の 設 計 に 詳しい 高橋 さ ん が もう すぐ て 秋 に なり そう と の こと だ っ た の で 高橋 さ ん に ヘル プ に 入っ て も ら う よう に し ま しょう か そう す れ ば 今 の 設 計 が 遅 延 し た と し て も 影 響 は 大 き く な い です が 田 中 さ ん は 一 旦 今 の 作 業 を そ の ま ま 進め て ください
[菊池] 承知 し ま し た 。 高橋 さ ん 、よろしく お 願 い し ます
[田中] 。はい。大丈夫 です。

以上