作成日：     2023       年   11   月   1   日

■ 概要

| 議題 | 週次定例進捗会議 |
| --- | --- |
| 開催日 | 2023年11月1日（水）16:00 - 17:00 |
| 場所 | 2F C会議室 |
| 出席者 | 西村、高橋、菊池、山名、佐藤 |
| 次回予定 | 11月8日、一時間前倒し |
| 次回開催場所 | 今回と同じ会議室 |
| 決定事項 | - 高橋が菊池の画面設計書作成をヘルプする - 西村が山名とQRコード決済の要望について会議を調整する - 佐藤が来週からノート社への提案資料を作成する - 定例進捗会議を週一から毎朝9時に15分間の情報共有に変更する |
| 宿題事項 | - 高橋が佐藤に提案予定の製品の特徴をまとめたメモを共有する - 西村が山名との会議時間を調整して掲示する - 佐藤が次回会議の会議室を押さえる |

■ 議事（敬称略）
[西村] 今日 は 鈴木 さ ん が 研 修 の た め 不 在 です 。それ 以 外 の 皆 さ ん は 揃っ て いる の で 今 週 の 進 捗 会 を 始め て いきましょう 。それぞれ 進 捗 の 報 告 を お 願 い し ます。まず 高橋 さ ん から お 願 い し ます
[高橋] はい。私 は 先 週 末 時 点 で 依頼 が 来 て い た 10 機 能 文 に つい て レ ビュー を 実 施 中 です。 現 時 点 で 7 件 完 了 し て い て 、今週 中 に 全 て 完 了 する 予 定 です。 追 加 で レ ビュー 依頼 が なけれ ば 、来週 から は 手 開け に なり そう です。
[西村] 順 調 です ね 了解 です。 で は 、 菊池 さ ん お 願 い し ます
[菊池] はい、先週 から 引き 続き 予 約 機 能 を 設 計 中 です 。先週 末 、体調 不 良 で お 休み を 頂 い て い た こと も あり 、スケジュール と し て は 、予定 から 二 日 程 度 遅 延 する 見 込み です。
[西村] 体 調 は 良く なり ま し た か
[菊池] はい。おかげ さ ま で 良く なり ま し た 。
[西村] 支援 し て る と の こと です が 、今 実 施 し て もらっ て いる 予 約 機 能 の 後 続 の 作 業 は 何 です か
[菊池] この 後 は 画 面 設 計 書 を 執 筆 する 予 定 です
[西村] 画面 設 計 書 です ね それ で あ れ ば 画 面 の 設 計 に 詳しい 高橋 さ ん が もう すぐ 手 開け に なり そう と の こと だ っ た の で 高橋 さ ん に ヘル プ に 入っ て もら う よう に し ま しょう か 。そう す れ ば 今 の 設 計 が 遅 延 し た と し て も 影 響 は 大 き く な い です。 菊池 さ ん は 一 旦 今 の 作 業 を そ の ま ま 進め て ください
[菊池] 承 知 し ま し た 。 高橋 さ ん 、よろしく お 願 い し ます
[高橋] はい 、大丈夫 です。
[西村] 次 に 山 名 さ ん お 願 い し ます
[山名] はい。 キャン セル 機 能 の 設 計 は 予 定 通り 実 施 中 です。 です が 、決済 機 能 の 設 計 が 大幅 に 送 れ そう です。 と いう の も 、先日 、お 客 様 から 要 件 定 義 で は 提 供 対 象 外 と し た QR コード 決 済 を 取り 込ん で ほ し い と の 要 望 を 受け ま し た 。 お 客 様 の 要 望 の 詳 細 や 今 後 の 対応 方 法 に つい て 別途 相 談 の 場 を 設 け さ せ て ほ し い です。 今週 どこ か で 西村 さ ん の 空 き 時 間 は あります か
[西村] なるほど、それ は 困 り ま し た ね。 今週 は 予 定 が 立て 込ん で い ます が すぐ に 話 し 合っ た 方 が 良 い と 思 う の で 調 整 し ます。 明 日 ま で に 空 き 時 間 を 調 整 し て 会 議 できる 時 間 を 掲 示 し ます ね
[山名] ありがとうございます。よろしく お 願 い し ます
[西村] 最後 に 佐藤 さ ん お 願 い し ます
[佐藤] はい 私 は 新 人 研 修 を 引き 続き 実 施 し て い ます 。現在 は e ラー ニング で アプリケーション 研 修 と データ ベース 研 修 を 実 施 し て い ます
[西村] 研 修 は い つ ま で 今 週 い っぱい です。 じゃ 、来週 から ノート 社 へ の 提 案 資料 を 作 成 し て も ら お う か な。 高橋 さ ん 提 案 予 定 の 製 品 の 特徴 を ま と め た の も あっ た よ ね。 空 き 時 間 に 読 ん で お い て ほ し い から 佐藤 さ ん に メ モ を 共 有 し て お い て く れる か な
[高橋] わかり ます か こ の 後 共 有 し て お き ます
[西村] 進捗 報 告 と し て は 以上 に し ま しょう。他 に 何 か ある 方 い ます か。こ の 週 次 定例 進 捗 会 議 に つい て です けど 今 は 週 一 の 開催 です が ちらほら 遅 延 が 発生 し 始め て い ます し もう 少 し 頻 度 を 高 める の は どう です か
[高橋] 私も 頻 度 を 高 める の に は 賛 成 です。 週 2 回 開催 する の は どう です か
[山名] 個 人 的 に は こ の 定例 は 週 一 の ま ま で 毎 朝 簡単 な 状 況 を 報 告 する 場 を 設 け た 方 が スピー ディー な 情報 共 有 が で き て い い か な と 思い ます
[高橋] 確か に そ の 方 が 良 さ そうですね 。
[西村] で は 来 月 から 毎 朝 9 時 から 15 分 間 お 互 い に 情報 共 有 する 場 を 設 け ま しょう 。 他 に は 何 か あります か
[佐藤] 次回 の 定例 は 予定 通り 11 月 8 日 の 同 じ 時 間 で 良 い です か
[西村] ああ そ の 時 間 は 私 が 別 の 会 議 が 入っ て しまっ て いる の で 一 時 間 前 倒し に し ま しょう。 佐藤 さ ん の 方 で 会 議 室 を 押 さ え て お い て ください 。 で は 今 日 の 会 議 は 終 わり に し ま しょう。 次 回 は 予 定 通り 今 日 と 同 じ 時 間 と 会 議 室 で 実 施 し ま しょう
[佐藤] わかり ま し た 。やって お き ます
[西村] で は 、今日 の 会 議 は 終 わり に し ま しょう 。お疲れ 様 で し た

以上