作成日：     2023       年   11   月   1   日

■ 概要

| 議題 | 週次定例進捗会議 |
| --- | --- |
| 開催日 | 2023年11月1日（水）16:00 - 17:00 |
| 場所 | 2F C会議室 |
| 出席者 | 西村、高橋、菊池、山名、佐藤 |
| 次回予定 | 11月8日、一時間前倒し |
| 次回開催場所 | 佐藤さんが予約する会議室 |
| 決定事項 | - 高橋さんが菊池さんの画面設計をヘルプする - 佐藤さんが来週からノート社への提案資料を作成する - 毎朝15分間の情報共有の場を設ける（来月から） - 次回の定例会議は11月8日、一時間前倒し |
| 宿題事項 | - 西村さんが山名さんとの会議時間を調整する - 高橋さんが佐藤さんに提案予定の製品の特徴をまとめたメモを共有する - 佐藤さんが次回会議の会議室を予約する |

■ 議事（敬称略）
[西村] 今日 は 鈴木 さ ん が 研 修 の た め 不 在 です 。それ 以 外 の 皆 さ ん は 揃っ て いる の で 今 週 を 習字 停 で 進 捗 回 を 始め て いきましょう 。 それぞれ進 捗 の 報 告 を お 願 い し ます まず高橋 さ んから お 願 い し ます
[高橋] はい。私 は 先 週 末 時 点 で 依頼 が 来 て い た 10 機 能 文 に つい て レ ビュー を 実 施 中 です。 現 時 点 で 出 券 中 7 件 完 了 し て い て 、今週 中 に 全 て 完 了 する 予 定 です。 追 加 で レ ビュー 依頼 が なけれ ば 、来週 から は 手 開け に なり そう です。
[西村] 順 調 です ね 了解 です。 で は 、 菊池 さ ん お 願 い し ます
[菊池] はい、先週 から 引き 続き予 約 機 能 を 設 計 中 です 。先週 末、体調 不 良 で お 休み を 頂 い て い た こと も あり 、スケジュール と し て は 、予定 から 二 日 程 度 遅 延 する 見 込み です。
[西村] 体 調 は 良く なり ま し た か
[菊池] はい。おかげ さ ま で 良く なり ま し た 。
[西村] 支援 し て る と の こと です が 、今 実 施 し て もらっ て いる 予 約 機 能 の 後 続 の 作 業 は 何 です か
[菊池] この 後 は 画 面 設 計 上 執 筆 する 予 定 です
[西村] 画面 設 計 書 です ね それ で あ れ ば 画 面 の 設 計 に 詳しい 高橋 さ ん が もう すぐ て 飽き に なり そう と の こと だ っ た の で 高橋 さ ん に ヘル プ に 入っ て もら う よう に し ま しょう か 。そう す れ ば 今 の 設 計 が 遅 延 し た と し て も 影 響 は 大 き く な い です 田中 さ ん は 一 旦 今 の 作 業 を そ の ま ま 進め て ください
[菊池] 承 知 し ま し た 。 高橋 さ ん 、よろしく お 願 い し ます
[高橋] はい 、大丈夫です。
[西村] 次 に 山 名 さ ん お 願 い し ます
[山名] はい。 キャン セル 機 能 の 設 計 は 予 定 通り 実 施 中 です。です が 、決済 機 能 の 設 計 が 大幅 に 送 れ そう です。と いう の も 、先日、お 客 様 から 要 件 定 義 で は 提 供 対 象 外 と し た qr コード 決 済 を 取り 込ん で ほ し い と の 要 望 を 受け ま し た 。 お 客 様 の 要 望 の 詳 細 や 今 後 の 対応 方 法 に つい て 別途 相 談 の 場 を 設 け さ せ て ほ し い です。今週 どこ か で 西村 さ ん の 空 き 時 間 は あります か
[西村] なるほど、それ は 困 り ま し た ね。今週 は 予 定 が 立て 込ん で い ます が すぐ に 話 し 合っ た 方 が 良 い と 思 う の で 調 整 し ます 明 日 ま で に 空 き 時 間 を 調 整 し て 会 議 できる 時 間 を 掲 示 し ます ね
[山名] ありがとうございます。よろしく お 願 い し ます
[西村] 最後 に 佐藤 さ ん お 願 い し ます
[佐藤] はい 私 は新 人 研 修 を 引き 続き 実 施 し て い ます 。現在 はe ラー ニング でアプリケーション 研 修 と データ ベース 研 修 を 実 施 し て い ます
[西村] 研 修 は い つ ま で 今 週 い っぱい です。じゃ 、来週からノート 社 へ の 提 案 資料 を 作 成 し て も ら お う か な。高橋 さ ん 提 案 予 定 の 製 品 の 特徴 を ま と め た の も あっ た よ ね 空 き 時 間 に 読 ん で お い て ほ し い から佐藤 さ ん に メ モ を 共 有 し て お い て く れる か な
[高橋] わかり ます か こ の 後 共 有 し て お き ます
[西村] 進捗 報 告 と し て は 以上 に し ま しょう 他 に 何 か ある 方 い ます か こ の 週 次 定例 進 捗 会 議 に つい て です けど 今 は 週 一 の 開催 です が ちらほら 遅 延 が 発生 し 始め て い ます し もう 少 し 頻 度 を 高 める の は どう です か
[高橋] 私も 頻 度 を 高 める の に は 賛 成 です。 週 2 回 開催 する の は どう です か
[山名] 個 人 的 に は こ の 定例 は 週 一 の ま ま で 毎 朝 簡単 な 状 況 を 報 告 する 場 を 設 け た 方 が スピー ディー な 情報 共 有 が で き て い い か な と 思い ます
[高橋] 確か に そ の 方 が 良 さ そうですね 。
[西村] で は 来 月 から 毎 夜 昨 時 から 1 5 分 間お 互 い に 情報 共 有 する 場 を 設 け ま しょう 。 他 に は 何 か あります か
[佐藤] 次回 の 定例 は予定 通り 1 1 月 8 日 の 同 じ 時 間 で 良 い です か
[西村] ああ そ の 時 間 は 私 が 別 の 会 議 が 入っ て しまっ て いる の で 一 時 間 前 倒し に し ま しょう 佐藤 さ ん の 三 回 の 会 議 室 を さ え て お い て ください 。 で は 今 日 の 会 議 は 終 わり に し ま しょう 実 習 は 予 定 通り 今 日 と 同 じ 時 間 と 会 議 室 で 実 習 し ま しょう
[佐藤] わかり ま し た 。やって お き ます
[西村] で は 、今日 の 会 議 は 終 わり に し ま しょう 。お疲れ 様 で し

以上